Plan de Pruebas y Certificación

Procedimiento de Validación y Certificación de Producción

Universidad / Institución Educativa

Equipo de Desarrollo SilaDocs

Junio 2026

Resumen

El presente plan de pruebas y certificación especifica los procedimientos de validación técnica, de seguridad, de rendimiento y de conformidad regulatoria requeridos para certificar SilaDocs como apto para operación en producción. El plan está estructurado en cuatro etapas de pruebas secuenciales (unitarias, integración, sistema, aceptación), con criterios de salida explícitos para cada etapa. La certificación final requiere la aprobación de un auditor externo independiente, la firma de actas de conformidad por todos los stakeholders, y el logro de SLOs definidos durante los primeros 30 días de operación en producción.

Palabras clave: plan de pruebas, certificación, defectos, criterios de aceptación, go-live

1. Introducción y Objetivos del Plan

El plan de pruebas establece un marco sistemático para validar que SilaDocs cumple con todos los requisitos funcionales y no funcionales antes de su despliegue en ambiente de producción. Los objetivos principales son: (1) identificar y documentar defectos mediante pruebas exhaustivas; (2) verificar que el sistema es seguro, confiable y escalable; (3) obtener aprobación de aceptación por parte de usuarios finales; y (4) asegurar que se cumplen los SLOs definidos en la sección 6.

2. Estrategia de Pruebas: Enfoque Multinivel

La estrategia sigue un enfoque de pruebas en pirámide, con mayor énfasis en pruebas automatizadas de bajo nivel (unitarias) y progresivamente fewer but more integrated tests en niveles superiores (Cohn, 2009). La Tabla 1 presenta la distribución de pruebas por nivel.

Tabla 1

Distribución de Pruebas por Nivel (Test Pyramid — Cohn, 2009)

| Nivel de Prueba | Herramienta | Cantidad | Automatización | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Jest + React Testing Library | 200+ | 100% automatizada | < 1 min |
| Integración | Playwright (e2e) | 40 casos | 100% automatizada | 5–10 min |
| Sistema/Carga | Apache JMeter | 3 escenarios | 100% automatizada | 10–15 min |
| Aceptación (UAT) | Manual con usuarios reales | 15 usuarios | Manual + SUS encuesta | 30 min/usuario |
| Seguridad | OWASP ZAP + revisión manual | Continua | Semi-automatizada | 2 horas |

3. Etapas Secuenciales de Pruebas

3.1 Etapa 1: Pruebas Unitarias (Entorno de Desarrollo)

Objetivo: Verificar que cada unidad de código (función, componente React) funciona correctamente aislada. Criterio de salida: Cobertura ≥ 70% de código crítico, todos los tests ejecutados sin fallos (exit code 0). Responsable: Desarrolladores. Ejecución: En cada push a rama feature, automáticamente via GitHub Actions.

3.2 Etapa 2: Pruebas de Integración End-to-End (Entorno de Staging)

Objetivo: Validar flujos completos desde UI hasta blockchain. 40 casos de prueba (CP001–CP040) cubren todos los requisitos funcionales. Criterio de salida: 100% de casos ejecutados, ≥ 98% pasados, 0 defectos críticos. Entorno: Réplica de producción con datos de prueba. Herramienta: Playwright en modo headless sobre navegadores Chromium, Firefox, WebKit. Ejecución: Por cada PR fusionado a main (pre-despliegue a producción).

3.3 Etapa 3: Pruebas de Sistema y Desempeño (Entorno de Staging Bajo Carga)

Objetivo: Validar comportamiento del sistema completo bajo carga realista. Escenarios: 100, 500, 1,000 usuarios concurrentes. Criterio de salida: Latencia p95 < 2,000 ms bajo 500 usuarios, disponibilidad ≥ 99.5%, tasa de error < 0.1%. Herramienta: Apache JMeter con patrón de carga lineal ramp-up. Ejecución: Una vez por semana en ambiente de staging.

3.4 Etapa 4: Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)

Objetivo: Validar que el sistema cumple expectativas de usuarios finales. Participantes: 15 usuarios (docentes, coordinadores, administradores). Criterio de salida: Puntuación SUS ≥ 70/100, ≥ 80% de tareas completadas sin ayuda, firma de acta de aceptación. Instrumentos: Encuesta SUS (Brooke, 1996), observación de uso, entrevista semi-estructurada. Duración: 2–3 semanas.

3.5 Etapa 5: Pruebas de Seguridad y Conformidad

Objetivo: Validar ausencia de vulnerabilidades de seguridad y conformidad con estándares. Alcance: OWASP Top 10:2021, WCAG 2.1 AA, ISO 27001 (si aplica). Criterio de salida: 0 vulnerabilidades críticas, ≥ 95% conformidad WCAG AA. Herramientas: OWASP ZAP 2.14, axe-core, auditoría manual. Ejecución: Antes del go-live y mensual en producción.

4. Matriz de Casos de Prueba (CP001–CP040)

La Tabla 2 resume los 40 casos de prueba que constituyen la suite de validación funcional. Cada caso está documentado conforme a IEEE 829-2008 con: ID, descripción, precondiciones, pasos, resultado esperado, y severidad de defecto si falla.

Tabla 2

Matriz Resumida de Casos de Prueba (CP001–CP040)

| Épica | Rango | Descripción | Casos | Estado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1: Autenticación y RBAC | CP001–CP005 | Registro, login, recuperación, roles | 5 | Todos PASADOS |
| E2: Catálogo Académico | CP006–CP010 | CRUD Carreras, Mallas, Cursos | 5 | Todos PASADOS |
| E3: CRUD Avanzado | CP011–CP015 | Validaciones, busca, filtrado, UX | 5 | Todos PASADOS |
| E4: Sílabos + Blockchain | CP016–CP020 | Gestión sílabos, Fabric, carga masiva | 5 | Todos PASADOS |
| Portabilidad | CP021–CP030 | Cross-browser (Chrome, Firefox, Safari) | 10 | Todos PASADOS |
| Desempeño | CP031–CP035 | Carga 100/500/1000 usuarios, latencia | 5 | Latencia p95 < 2s @ 500u |
| Seguridad | CP036–CP040 | OWASP, JWT, TLS, integridad blockchain | 5 | 0 vulnerabilidades críticas |
| Total | CP001–CP040 | — | 40 | ≥ 39 PASADOS (98%) |

5. Criterios de Aceptación Global

SilaDocs será certificado como "Apto para Producción" si y solo si cumple TODOS los criterios de la Tabla 3.

Tabla 3

Criterios de Aceptación para Certificación de Producción

| Aspecto | Criterio | Umbral | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad | Casos de prueba (CP001–CP020) ejecutados y pasados | ≥ 98% | QA Engineer |
| Seguridad | Vulnerabilidades OWASP críticas encontradas | 0 | Security Team |
| Desempeño | Latencia p95 bajo 500 usuarios concurrentes | < 2,000 ms | Ops Engineer |
| Disponibilidad | Uptime durante 72 h de smoke testing | ≥ 99.5% | Ops Engineer |
| Usabilidad | Puntuación SUS por usuarios reales | > 70/100 | Product Owner |
| Conformidad | Acta de aceptación firmada por stakeholders | Sí | Product Owner |
| Documentación | Plan de despliegue, rollback, runbooks completados | Sí | Tech Lead |

6. Gestión de Defectos y Escalación

La severidad de defectos se clasifica según IEEE 1044-2009. Los defectos críticos bloquean el go-live. Los mayores requieren resolución antes de certificación. Los menores se documentan como trabajo futuro (Fase 2).

Tabla 4

Matriz de Severidad y Escalación de Defectos

| Severidad | Descripción | Impacto | Bloqueante | Acción Requerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crítico (P0) | Sistema no funciona o pérdida de datos | Producción no viable | SÍ | Fix + retest, go-live bloqueado |
| Mayor (P1) | Función principal falla o error de negocio | Funcionalidad reducida | SÍ | Fix + retest, requiere aprobación PO |
| Menor (P2) | UI/UX incómoda, ortografía, performance marginal | Usabilidad afectada | NO | Documentar para Fase 2 |
| Trivial (P3) | Typo, inconsistencia estilística | Cosmético | NO | Fix si hay oportunidad |

7. Procedimiento de Go-Live y Monitoreo Post-Despliegue

El go-live (transición a producción) seguirá un patrón de blue-green deployment con monitoreo intensivo durante 48 horas (Newman, 2019). Si se detecta anomalía crítica (p. ej., error rate > 1%), se ejecuta rollback automático a versión anterior. Tras 30 días de operación sin incidentes críticos, el sistema es certificado como estable.

1. Blue-Green Deployment: Versión anterior (Blue) sigue activa mientras se despliega nueva versión (Green). Una vez Green pasa health checks, se cambia el tráfico. Si Green falla, rollback a Blue en < 5 min.

2. Monitoreo 24/7: App Insights monitoreará error rate, latencia, disponibilidad. Umbrales: error rate > 1% → alerta P1; latencia p95 > 3s → alerta P2.

3. Canary Release: Primeras 2 horas, solo 5% del tráfico va a Green. Si métricas OK, aumentar a 25%, 50%, finalmente 100%.

4. Rollback Plan: Si cualquier métrica crítica excede SLO por 10 minutos, ejecutar rollback automático.

8. Acta de Certificación

Una vez completadas todas las etapas de prueba y se cumplen todos los criterios de aceptación (Tabla 3), se emite el Acta de Certificación (Tabla 5) firmada por QA Engineer, Arquitecto, Product Owner y Director del Proyecto. Esta acta es el documento oficial que autoriza el despliegue a producción.

Tabla 5

Acta de Certificación para Producción

| Aspecto | Cumplimiento | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad: CP001–CP040 pasados al 98% | [ ] SÍ [ ] NO | _______________ | ___/___/2026 |
| Seguridad: 0 vulnerabilidades críticas OWASP | [ ] SÍ [ ] NO | _______________ | ___/___/2026 |
| Desempeño: Latencia p95 < 2s @ 500 usuarios | [ ] SÍ [ ] NO | _______________ | ___/___/2026 |
| Usabilidad: SUS > 70/100 | [ ] SÍ [ ] NO | _______________ | ___/___/2026 |
| Documentación: Completa y aprobada | [ ] SÍ [ ] NO | _______________ | ___/___/2026 |
| UAT: Aceptación de usuarios finales | [ ] SÍ [ ] NO | _______________ | ___/___/2026 |

Referencias

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan et al. (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Cohn, M. (2009). Succeeding with agile: Software development using Scrum (1.ª ed.). Addison-Wesley Professional.

IEEE. (2009). IEEE 1044-2009: Standard classification for software anomalies. Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Newman, S. (2019). Building microservices: Designing fine-grained systems (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Nygard, M. T. (2018). Release it! Design and deploy production-ready software (2.ª ed.). Pragmatic Bookshelf.