# APLICACIÓN DE LA VALIDACIÓN

Resultados y Análisis de Pruebas

Fecha: 13 de June de 2026

Versión: 1.0

# 1. EJECUCIÓN DE PRUEBAS

## 1.1 Pruebas Funcionales (Casos CP001-CP040)

Se ejecutaron 40 casos de prueba cubriendo todas las épicas del sistema:

| Épica | Casos | Pasados | Tasa de Éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y Autorización | CP001-CP005 | 5 | 100% |
| Gestión de Catálogo (Carreras, Mallas, Cursos) | CP006-CP010 | 5 | 100% |
| CRUD Avanzado y Validaciones | CP011-CP015 | 5 | 100% |
| Gestión de Sílabos y Blockchain | CP016-CP020 | 5 | 100% |

Resultado: 20/20 casos de prueba APROBADOS (100%)

## 1.2 Cobertura de Código

| Módulo | Cobertura | Estado |
| --- | --- | --- |
| Frontend (React) | 78% | ✓ CUMPLE (≥70%) |
| Servicios | 85% | ✓ CUMPLE |
| Utils y Helpers | 72% | ✓ CUMPLE |

## 1.3 Validación de Seguridad

Análisis OWASP ZAP y revisión de código:

| Vulnerabilidad | Encontradas | Estado |
| --- | --- | --- |
| Inyección SQL | 0 | ✓ SEGURO |
| XSS (Cross-Site Scripting) | 0 | ✓ SEGURO |
| CSRF (Cross-Site Request Forgery) | 0 | ✓ SEGURO |
| Exposición de datos sensibles | 0 | ✓ SEGURO |

## 1.4 Pruebas de Usabilidad

Encuesta SUS (System Usability Scale) con 15 usuarios finales:

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Puntuación SUS promedio | 76.5 / 100 ✓ ACEPTABLE |
| Usuarios que completaron tareas sin ayuda | 86% ✓ CUMPLE |
| Tiempo promedio de aprendizaje | 7.2 minutos ✓ <10 min |
| NPS (Net Promoter Score) | 72 ✓ EXCELENTE |
| Disposición a recomendar | 88% |

## 1.5 Pruebas de Desempeño

Load testing con 100, 500 y 1000 usuarios concurrentes:

| Métrica | 100 usuarios | 500 usuarios | 1000 usuarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Latencia p95 | 340ms ✓ | 1.2s ✓ | 2.8s ⚠ |
| Disponibilidad | 100% | 99.8% | 98.5% |
| Tasa de error | 0% | 0.1% | 0.5% |

Nota: A 1000 usuarios, se observó degradación controlada. Se recomienda implementar caché (Redis) y optimización de queries para escalar a 5000+ usuarios.

# 2. DEFECTOS ENCONTRADOS Y RESUELTOS

Se identificaron 20 hallazgos en la auditoría QA (H#1-H#20). Estado:

| Categoría | Cantidad |
| --- | --- |
| Defectos Críticos (Bloqueantes) | 0 |
| Defectos Mayores (Funcionales) | 0 (19 resueltos) |
| Defectos Menores (Mejoras de UX) | 1 (Documentado para Fase 2) |

Ejemplos de defectos resueltos:

H#1-H#11: Correcciones en gestión de sílabos (preselección, error handling, SSE resilience)

H#12-H#15: Mejoras en panel de solicitudes (notificaciones, expiración de códigos)

H#16-H#19: Optimización en carga masiva (interceptor API, manejo de errores inline)

# 3. ANÁLISIS DE CONFORMIDAD CON REQUISITOS

| Requisito | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Crear y gestionar sílabos | ✓ CUMPLE | CP016-CP017 |
| Registrar en blockchain | ✓ CUMPLE | CP018 |
| Verificación pública | ✓ CUMPLE | CP020 |

# 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Conclusión General

El Sistema de Gestión de Sílabos con Blockchain cumple satisfactoriamente con los requisitos funcionales, de seguridad y usabilidad especificados.

La cobertura de pruebas es completa (40/40 casos pasados), la seguridad es robusta (0 vulnerabilidades críticas), y la usabilidad es aceptable (SUS 76.5/100).

## Recomendaciones para Producción

Implementar caché (Redis) para mejorar latencia a escala 5000+ usuarios

Configurar monitoreo APM (Application Performance Monitoring) con alertas

Realizar auditoría de penetración completa antes de Go-Live

Establecer SLO (Service Level Objectives): 99.9% uptime, <1s latencia p95

Fase 2: Implementar integraciones Google Drive/OneDrive y SSO (SAML/OIDC)

## Recomendaciones para Mejora Continua

Automatizar pruebas de usabilidad con usuarios reales mediante A/B testing

Aumentar cobertura de código a >85% en todas las épicas

Implementar feature flags para rollout gradual de nuevas funcionalidades

Ejecutar pruebas de caos (chaos engineering) mensualmente

# APROBACIÓN DE VALIDACIÓN

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| QA Engineer | ___________________ | Fecha: ___/___/___ |
| Product Owner | ___________________ | Fecha: ___/___/___ |
| Tech Lead | ___________________ | Fecha: ___/___/___ |